Phần 1 – Phân tích 4 quy ước

| Quy ước | Đúng/Sai | Vai trò và lý do | Triệu chứng gây ra |
| --- | --- | --- | --- |
| QU1 | Sai | Developers quyết định cách triển khai kỹ thuật và lựa chọn thư viện. PO không duyệt từng đoạn code. | Đức bị quá tải, lập trình viên mất quyền tự chủ. |
| QU2 | Sai | Developers tự tổ chức công việc trong Daily Scrum. Scrum Master chỉ hỗ trợ, không giao việc cụ thể. | Lập trình viên bị áp đặt cách làm, giảm tính tự quản. |
| QU3 | Đúng | Product Owner (Đức) chịu trách nhiệm sắp xếp Product Backlog theo giá trị sản phẩm. | Không gây ra triệu chứng; cần giữ nguyên. |
| QU4 | Sai | Product Owner quyết định thứ tự Product Backlog. Developers không tự đổi thứ tự chỉ vì một tính năng dễ làm hơn. | Thứ tự ưu tiên sai lệch, sản phẩm có thể không mang lại giá trị cao nhất. |

Phần 2 – Vá lỗi quy ước sai

- QU1: Developers tự quyết định cách triển khai code và lựa chọn thư viện bản đồ phù hợp; PO tập trung vào giá trị và yêu cầu sản phẩm.

- QU2: Trong Daily Scrum, Developers tự trao đổi tiến độ, thống nhất công việc và phát hiện trở ngại; Scrum Master hỗ trợ khi cần.

- QU4: Product Owner chịu trách nhiệm sắp xếp thứ tự Product Backlog theo giá trị sản phẩm; Developers góp ý về kỹ thuật và độ khó để PO cân nhắc.